FISHIQ

SMART FISHING LATAM

Brief técnico para cotización y desarrollo del MVP — v1.0

Mercado piloto: Panamá  |  Preparado para: Richard Rojas  |  Octubre 2026

OBJETIVO Construir una web-app/PWA móvil que combine datos ambientales, conocimiento por especie y registros reales de capturas para producir un FISHIQ Score (0–100), explicar por qué una ventana es favorable y aprender progresivamente de los resultados de los pescadores.

Principio del MVP: predicción de pesca, NO navegación marítima.

# 1. Alcance del MVP

El desarrollador debe cotizar el producto base siguiente. Todo lo marcado como Fase 2 queda fuera de la primera cotización.

| Módulo | MVP obligatorio | Fase 2 / no incluir ahora |
| --- | --- | --- |
| Cuenta y perfil | Registro/login, idioma ES, perfil básico, modalidad de pesca. | Social login avanzado, múltiples perfiles, clubes. |
| Mapa inteligente | Mapa Panamá, GPS, capas de spots privados, batimetría base, zonas/waypoints. | Navegación turn-by-turn, cartas náuticas certificadas, offline completo. |
| Condiciones | Viento, lluvia, presión, oleaje, swell, SST, corrientes, marea/modelo y fase lunar. | Radar premium, satélite avanzado, boyas propias. |
| FISHIQ Score | Score 0–100 por especie/zona/hora + explicación de factores. | ML autoentrenado y modelos individuales por usuario. |
| Especies | 8 especies marinas iniciales + fichas, técnica, profundidad y condiciones. | Catálogo LATAM completo y reconocimiento automático. |
| IA | Chat contextual: '¿qué pesco mañana?', usando datos actuales + reglas de especie. | Agente multimodal completo, voz, planificación automática de viaje. |
| Diario de capturas | Foto, especie, peso/talla, GPS, hora, señuelo/técnica, notas; captura automática de condiciones. | Competencias, rankings, comunidad pública. |
| Administración | Panel simple para especies, reglas, zonas, usuarios y revisión de capturas. | CRM, marketplace, torneos, publicidad. |

# 2. Mercado piloto y especies

Geografía inicial: Pacífico de Panamá, con zonas piloto en Golfo/Bahía de Panamá y costa accesible; arquitectura preparada para añadir Caribe, Gatún, Bayano y otros países sin reescribir el núcleo.

Especies MVP recomendadas: róbalo, jurel, pargo, corvina, dorado/mahi-mahi, atún, wahoo y sábalo/tarpon.

Cada especie debe tener parámetros editables desde el panel administrativo: profundidad, temperatura, marea, corriente, viento, hora, temporada y técnicas.

Los lagos Gatún y Bayano pueden entrar como piloto 1B cuando se definan fuentes de nivel/meteorología y especies de agua dulce.

# 3. Flujo principal del usuario

1) Usuario abre FISHIQ → selecciona zona o usa ubicación.

2) Selecciona especie objetivo y fecha/hora (ahora, mañana o próximos días).

3) Backend consulta/cachéa condiciones ambientales.

4) Motor determinístico calcula FISHIQ Score por bloques horarios.

5) App muestra score, mejor ventana, mapa y explicación de los 3–5 factores principales.

6) Asistente IA responde preguntas usando únicamente datos estructurados + base de conocimiento.

7) Después de pescar, usuario registra captura; el sistema adjunta automáticamente las condiciones del momento/lugar.

8) Datos de captura alimentan analítica; el aprendizaje estadístico avanzado se activa en fase posterior.

# 4. Fuentes de datos propuestas

El desarrollador debe diseñar una capa de proveedores (provider abstraction) para poder cambiar de API sin rehacer la aplicación.

| Dato | Proveedor inicial | Uso | Observación técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Mapa base | Mapbox GL JS | Mapa interactivo y capas propias | Hasta 50k cargas web/mes gratis según tarifa publicada; validar términos al contratar. |
| Batimetría | GEBCO 2026 | Profundidad/estructura para scoring y visualización | Dominio público; atribución requerida. No usar como navegación. |
| Mar | Open-Meteo Marine | Oleaje, swell, SST, corriente, nivel del mar modelado | Global; mareas/corrientes costeras pueden tener precisión limitada. |
| Tiempo | Open-Meteo Weather u otro proveedor intercambiable | Viento, presión, precipitación, nubosidad | Cachear por cuadrícula/tiempo para reducir llamadas. |
| Mareas | Proveedor dedicado a validar para Panamá | Altura, pleamar/bajamar y fase de marea | No basar el producto final solo en modelo global costero; comparar contra fuentes/estaciones locales. |
| Luna/sol | Cálculo astronómico local | Fase lunar, salida/puesta, amanecer/atardecer | Puede calcularse server-side sin IA. |
| IA | OpenAI API | Explicación y conversación contextual | La IA no calcula el score; recibe score + variables + reglas. |

Requisito: todas las respuestas ambientales deben guardar proveedor, timestamp, coordenadas, unidad y versión/modelo cuando esté disponible, para auditoría y calibración.

# 5. FISHIQ Score v0.1

Primera versión: motor determinístico y explicable. Cada variable se normaliza 0–100 según la especie y luego se pondera. Los pesos deben ser editables sin desplegar código.

Score = Σ (pesoᵢ × subscoreᵢ)  →  resultado 0–100

| Factor | Peso inicial | Qué evalúa |
| --- | --- | --- |
| Marea / movimiento de agua | 20% | Estado, tendencia y cercanía a cambio de marea. |
| Hora / luz | 15% | Amanecer, atardecer, noche y ventana preferida por especie. |
| Corriente | 15% | Velocidad/dirección vs rango favorable. |
| Temperatura del agua | 15% | SST vs rango objetivo de la especie. |
| Viento | 10% | Velocidad/dirección y efecto operativo/biológico. |
| Presión / tendencia | 10% | Presión y cambio reciente. |
| Oleaje / swell | 5% | Condición de mar; penalización de extremos. |
| Luna | 5% | Fase/iluminación como factor secundario inicial. |
| Temporada | 5% | Mes/estacionalidad regional. |

Clasificación inicial: 0–39 Baja | 40–59 Regular | 60–74 Buena | 75–89 Muy buena | 90–100 Excepcional. Estos umbrales y pesos son hipótesis de producto: deben calibrarse con capitanes y datos reales, no venderse como certeza científica.

# 6. Arquitectura funcional sugerida

Frontend: PWA responsive (React/Next.js o equivalente), optimizada para iPhone/Android.

Backend/API: Node.js/TypeScript o Python/FastAPI; decisión del equipo, siempre con API documentada.

Base de datos: PostgreSQL + PostGIS para usuarios, spots, capturas, polígonos, especies y datos geográficos.

Cache/colas: Redis o equivalente para forecasts, jobs y control de costos.

Storage: objeto compatible S3 para fotos de capturas.

IA: endpoint server-side; nunca exponer API keys en cliente. La IA recibe JSON estructurado y base de conocimiento versionada.

Analytics: eventos de uso, consultas de score, zonas consultadas y conversión a registro de captura.

Privacidad: spots privados por defecto; coordenadas exactas no deben hacerse públicas sin consentimiento explícito.

# 7. Pantallas a diseñar y desarrollar

| Pantalla | Contenido mínimo |
| --- | --- |
| 01 Onboarding | Propuesta de valor, permisos de ubicación, modalidad de pesca. |
| 02 Home | Zona actual, condiciones, mejor ventana, especies destacadas. |
| 03 Mapa | Mapa + capas + selector de especie/fecha + hotspots calculados. |
| 04 Pronóstico | Score horario 24–72h y factores que lo explican. |
| 05 Especie | Ficha, rango de profundidad, temporada, técnica y señuelos. |
| 06 FISHIQ AI | Chat contextual con botones rápidos: hoy, mañana, especie, zona. |
| 07 Registrar captura | Foto + campos + GPS + condiciones automáticas. |
| 08 Diario | Historial, filtros y mapa privado de capturas. |
| 09 Perfil | Preferencias, unidades, privacidad y plan. |
| 10 Admin web | CRUD especies/reglas/zonas; revisión de capturas y métricas. |

# 8. Modelo de datos mínimo

Entidades: User, Species, SpeciesRuleSet, Zone, Spot, ForecastSnapshot, ScoreCalculation, Catch, Lure/Technique, AIConversation, SubscriptionPlan y ProviderLog.

Catch debe almacenar condiciones ambientales como snapshot histórico; no recalcularlas después.

ScoreCalculation debe guardar inputs, pesos, subscores, versión del algoritmo y resultado.

SpeciesRuleSet debe ser versionado para poder comparar cambios del algoritmo.

# 9. IA: comportamiento requerido

La IA NO inventa condiciones ni spots. Debe responder con los datos suministrados por backend.

Debe poder explicar: por qué el score sube/baja, mejor ventana, técnica sugerida y riesgos/limitaciones del dato.

Si falta un dato crítico, debe decirlo y reducir confianza; nunca completar con valores ficticios.

Respuesta en español desde el MVP; arquitectura preparada para portugués e inglés.

El sistema debe distinguir recomendación de pesca de navegación/seguridad marítima.

# 10. Criterios de aceptación del MVP

Un usuario puede registrarse, seleccionar zona/especie/fecha y obtener un score horario.

El score es reproducible: mismos inputs + misma versión = mismo resultado.

Cada score muestra los factores que más lo favorecen y perjudican.

Mapa carga correctamente y puede mostrar batimetría/zonas/spots privados.

Usuario puede registrar captura con foto y ubicación; se guarda snapshot ambiental.

IA puede responder usando el score y datos reales sin calcularlos por su cuenta.

Panel admin permite modificar pesos/reglas de especie sin cambiar código.

Logs permiten identificar proveedor y momento de cada dato externo.

Responsive en Safari iPhone y Chrome Android.

Privacidad: spots/capturas privadas por defecto.

# 11. Entregables que debe incluir la cotización

UX/UI final en Figma para las 10 pantallas.

Repositorio de código propiedad del cliente y documentación de instalación.

Frontend PWA + backend + base de datos + panel admin.

Integraciones de mapas, clima/mar, batimetría e IA.

Motor FISHIQ Score configurable y versionado.

Ambientes desarrollo/staging/producción y despliegue.

Pruebas básicas, monitoreo de errores y analítica.

Documentación API y esquema de base de datos.

30–60 días de soporte post-lanzamiento, cotizado por separado.

Detalle de costos mensuales externos y límites de cada proveedor.

# 12. Solicitud de cotización por fases

| Fase | Resultado | Cotizar separado |
| --- | --- | --- |
| A. Discovery + UX | Arquitectura, wireframes, Figma, definición APIs y reglas. | Precio fijo + semanas. |
| B. MVP técnico | PWA funcional, backend, score, mapa, diario, IA y admin. | Precio fijo + semanas. |
| C. Beta Panamá | QA, instrumentación, ajustes con 20–50 testers. | Bolsa/retainer. |
| D. Producción | Hardening, pagos/suscripción, publicación PWA y operación. | Precio + mensualidad. |

# 13. Preguntas obligatorias al desarrollador

¿Qué stack propone y por qué? ¿Qué partes quedan atadas a un proveedor?

¿Cómo implementará PostGIS y capas geoespaciales?

¿Cómo cacheará forecasts para controlar costo y latencia?

¿Cómo versionará el algoritmo FISHIQ Score?

¿Cómo manejará privacidad de spots y coordenadas?

¿Cómo sustituiremos una API de mareas/clima sin rehacer el producto?

¿Quién posee código, diseño, base de datos y cuentas cloud al terminar?

¿Cuál es el costo mensual estimado con 1k, 10k y 50k usuarios activos?

¿Qué incluye QA, seguridad, backups, monitoreo y soporte?

¿Qué queda explícitamente fuera del MVP?

# 14. Presupuesto objetivo para comparar propuestas

Usar estos rangos solo como marco de negociación; pedir cotización desglosada por horas/fase y costos recurrentes. El costo real dependerá del equipo, diseño y nivel de pulido.

| Escenario | Rango orientativo | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Prototipo navegable | US$2k–5k | Figma + validación, sin backend productivo. |
| MVP lean | US$12k–25k | PWA, APIs, score, diario e IA con alcance controlado. |
| MVP robusto | US$25k–50k+ | Mayor QA, admin, seguridad, analítica y geoespacial avanzado. |

Recomendación: no contratar desarrollo completo hasta cerrar Fase A (Discovery + UX) y validar técnicamente mareas/datos costeros de Panamá.

# 15. Fuentes técnicas verificadas (octubre 2026)

Open-Meteo Marine Weather API — https://open-meteo.com/en/docs/marine-weather-api

GEBCO 2026 Grid — https://www.gebco.net/data-products/gridded-bathymetry-data

GEBCO Terms of Use — https://www.gebco.net/data-products/gridded-bathymetry/terms-of-use

Mapbox Pricing — https://www.mapbox.com/pricing

OpenAI API Pricing — https://developers.openai.com/api/docs/pricing

Google Maps Platform Pricing — https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing

FISHIQ — Documento de trabajo confidencial / concepto de producto